附件1

盐田区公办义务教育学位建设计划安排表（2020—2025年）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 计划建设情况 | 用地情况 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 地块号 | 学校类别 | 建设类型 | 用地面积（平方米） | 建设规模 | 计划建成时间 | 计划开办时间 | 总建筑面积（平方米） | 计划总投资（万元） | 用地现状 | 权属情况 | 供地前需完成工作 |  |
| 新增小学学位（座） | 新增初中学位（座） |  |
| 1 | 乐群小学综合体育场馆建设工程 | J309--0315 | 小学 | 改扩建 | 1100 | / |  | 2020.9 | 2020.12 | 4498 | 3676 | 已竣工 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| 2 | 中山纪念学校扩建工程 | J307-0313 | 小学 | 扩建 | 13714 | 450 |  | 2020.1 | 2020.12 | 23086 | 9000 | 已竣工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 3 | 外国语小学综合楼 | J235-0049 | 小学 | 扩建 | 4509 | / |  | 2021.9 | 2021.9 | 11044 | 8501 | 已开工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 4 | 盐港小学综合楼 | J305-0070 | 小学 | 扩建 | 1602 | / |  | 2021.9 | 2021.9 | 6676 | 5208 | 已开工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 5 | 田东中学拆除重建 | J232-0002 | 九年一贯制 | 拆除重建 | 40747 | 1620 | 1200 | 2022.6 | 2022.9 | 51715 | 34770 | 准备开工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 6 | 海心小学 | YT-2019-0025 | 小学 | 新建 | 15326 | 1620 |  | 2022.6 | 2022.9 | 41729 | 25078 | 已开工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 7 | 山海小学 | J307-0100 | 小学 | 新建 | 13114 | 2160 |  | 2023.6 | 2023.9 | 38731 | 33000 | 准备开工 | 国有 |  | 落实规划教育用地 |
| 8 | 田心小学改扩建  | J216-0030 | 小学 | 扩建 | 3000 | 540 |  | 2024.6 | 2024.9 | 10500 | 20000 | 前期工作 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| **合计** | 93112 | 6390 | 1200 |  |  | 187979 | 139233 |  |  |  |  |
| 备注：学校类别填报小学、初中、九年一贯制等；建设类型填报新建、改扩建等 |