项目榜单

| 榜单名称 | 深圳市+软件与信息服务产业+CAE及数字孪生技术 在制造业数字化转型中的重要应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | - 2023年9月 | - 计划完成时间 | - 2026年8月 |
| 项目内容 | 针对用户现状需求，以数字化工厂为理念，运用自主CAE核心求解器工具，为用户数字化转型所需要的厂房设备数字化建模、生产工具和生产环境模拟、企业组织架构、生产管理模块、产品质量仿真预测、产品质量模块提升等提供可行的实施方案。数字化转型路线图的重点是通过CAE和数字孪生手段模拟工厂生产中的各个环节，模拟生产环节关键动作，基于产量信息进行生产节拍的计算，并还原模拟量数据信息。 具体来说，应该面向制造业企业开展咨询服务，并且按照数字智能化方法论，绘制出分为四个阶段的数字化转型路线图： 1、初级阶段，数字孪生+工厂布局仿真： 包括三维产线管理、模拟PLC数据、传感设备管理、产线生产节拍仿真等功能以及产线虚拟调试，通过模拟工厂生产中的各个环节、模拟生产环节关键动作、仿真关键生产设备和产品模型，基于产量信息进行生产节拍的计算，并还原模拟量数据信息，提供支撑能力。 2、中级阶段，CAE+研发设计能力： 围绕制造业战略目标等实际开展数字化仿真诊断分析，通过制造业场景下数字化仿真分级模型和各等级要求，规范制造业数字化仿真应用实践，切实引导制造企业应用数字化仿真提升业务能力，不断构建完善科学的、适宜的数字化仿真能力体系。 包括研发设计、厂区规划、对物料搬运系统等进行动态仿真，模拟各个具体环节的运行结果，综合分析得出搬运过程中存在的薄弱或待改进环节，通过相互间及与现存系统仿真结果的对比，获得最优的改进方案。 3、高级阶段，CAE+数字孪生： CAE赋能制造业正向设计、原始创新，数字孪生让生产变得更加高效与可行，通过二者的结合，让制造业降低试错成本，实现降本增效。结合生产线现状，提前验证排产方案，如投料顺序、批量、机台分配的正确性，识别生产目标风险，快速验证并优化排产方案，进而确定最佳的生产计划。 4、数字智能化阶段，形成数智化仿真能力与体系： CAE+数字孪生的深入结合，使得制造业在数智化的进程中，自建仿真能力与体系，通过“1+N”的产业链带动作用，赋能整个产业链数智化转型升级。 |  |  |
| 项目目标 | 1、打造3个以上不同类型、各具特色的转型标杆案例，帮助制造企业优化生产流程，自动化生产过程，提高生产效率20％以上，减少生产成本，为其他企业提供数字化转型的经验和参考。 2、服务20家以上企业数字化转型，从而降低运营成本15％以上、提升产品质量、增加优质订单20%以上。 3、通过数字化转型方案，集群内企业的收入将增加10％以上，对经济和社会效益做出巨大贡献，进而推动区域经济的发展。 |  |  |