盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故防范整改措施和责任追究落实情况

评估报告

盐田区安全生产管理委员会办公室

2025年7月

目 录

一、事故调查报告关于处罚及防范措施整改基本情况	1

（一）事故调查报告提出的责任追究意见	2

（二）事故调查报告提出的事故防范整改措施	3

二、评估概况	5

（一）成立评估工作组	5

（二）评估时间	5

（三）评估过程	5

三、责任追究意见落实情况	7

（一） 刑事责任追究的情况	7

（二） 行政处罚的情况	8

（三） 企业内部处理情况	11

四、事故防范整改措施落实情况	12

（一）广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）	12

（二）深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）	15

（三）深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）	18

（四）广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）	21

（五）深圳市盐田区住房和建设局	22

五、存在问题	23

六、评估工作意见及建议	23

（一）评估工作意见	23

（二）工作建议	24

盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号）、《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的有关规定，盐田区安全生产管理委员会办公室组织成立了盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组，对事故的责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

# 一、事故调查报告关于处罚及防范措施整改基本情况

2024年5月13日17时左右，在盐田街道中青路9号，鹏瑞半山云璟府项目主体工程1号楼4层电梯合用前室内，广东腾展建筑工程有限公司的2名施工人员，在进行墙体拆除作业时，被塌落的墙体砸中导致2人受伤（其中一名伤者被其家属要求运回老家途中死亡）。事故直接经济损失约287.40万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故调查组。

经过对事故调查认定：盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故，是一起因作业人员安全意识淡薄、违章作业，施工单位现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。2024年7月12日，深圳市盐田区人民政府批复同意事故调查组对事故性质的认定。

- （一）事故调查报告提出的责任追究意见

1.由公安机关对广东腾展建筑工程有限公司维修工何建章依法追究其刑事责任；

2.由区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）按照相关法律法规对其进行行政处罚；

3.由区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司法人代表、总经理，主要负责人巫国文按照相关法律法规对其进行行政处罚；

4.由区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司施工员（工长、楼栋长）王兴伍按照相关法律法规对其进行行政处罚；

5.由区住房和建设部门对广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）依据相关法律法规对其进行处理；

6.由区住房和建设部门对深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）依据相关法律法规对其进行处理；

7.由区住房和建设部门对深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）依据相关法律法规对其进行处理；

8.由区住房和建设部门对广东新钢建建筑工程有限公司盐田半山云璟府项目经理徐阳依据相关法律法规对其进行处理；

9.广东新钢建建筑工程有限公司对其公司员工施金耀依据企业相关制度进行处理；

10.深圳市大兴工程管理有限公司对其监理项目总监高波依据企业相关制度进行处理。

- （二）事故调查报告提出的事故防范整改措施

1.深刻吸取事故教训。事故责任单位应根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，严查施工作业存在的事故隐患，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；对施工现场开展现状安全评估并提交评估结果保证建设施工项目的安全运行，不断提高施工作业的安全管理水平，防范事故的再次发生。

2.加强施工现场管理。事故责任单位应按照规定严格施工现场安全管理，严格遵守国家相关安全技术规范要求，对危险性较大或有强制性现场专人监护规定的作业，明确各项安全措施管理程序及职责，严格落实现场安全管理、现场巡查和旁站监理，及时保障各项安全措施到位，制止违章作业，把好施工安全最后一道关。

3.认真落实安全体系运作。事故责任单位应完善施工项目的安全管理体系，配备专业安全管理人员，完善各项安全管理制度和程序，严禁间歇性安全管理人员的缺位，杜绝落实安全管理工作互相推诿，对安全管理体系实施有效管理。监理单位应对施工单位的安全管理体系及运行情况做好审核和监督，及时发现问题漏洞，有效督促整改，保证各施工单位安全管理体系有效运行。

4.严格遵守安全规范要求。事故责任单位安全管理人员应熟悉掌握国家相关安全施工作业标准规范，并在安全教育培训、作业方案和技术交底中充分体现，特别是对强制条款内容，保证在施工过程中全程严格落实。

5.保证安全教育培训效果。施工单位应严格员工入场三级教育和安全技术交底，完善安全教育培训内容，落实教育培训效果，杜绝安全教育培训、安全交底敷衍了事、走过场，保证员工通过安全教育培训、安全交底，具备基本的安全生产技能，熟知各项安全操作规程和作业特点，具备感知危险、规避风险的能力。

6.加强工程安全监理。监理单位应有效履行安全监理各项职责，提高监理人员的专业素质，规范施工作业信息管理和沟通，落实有较大风险的作业现场安全监理；严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督，及时有效处理施工中存在的违章作业行为，切实履行工程安全监理职责。

7.加强建设主管部门的监督管理。区建设主管部门应切实履行安全监督职责，督促区质量安全监督中心，认真履行安全监管职责，对建筑施工单位（包括分包单位）安全管理人员履职情况进行监督检查，杜绝安全管理人员不履职、不在位等情况；按照监督检查计划方案要求，深入施工现场，对发现的安全问题、隐患举一反三，有效督促整改有效压降我区建筑类生产安全事故。

# 二、评估概况

- （一）成立评估工作组

根据盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作的需要，我们成立了以区安委办牵头，区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局等单位以及技术专家组成的事故评估工作组。

- （二）评估时间

根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的要求，评估工作组于5月23日正式开展评估工作，7月份评估结束。评估工作组开展了资料审查、座谈问询及查阅文件等工作，并针对事故所体现的问题，抽查了2家有坍塌风险的施工工地及1家正在装修的店铺。

- （三）评估过程

1.资料审查：对照事故调查报告提出的建议和结案文档资料，对广东新钢建建筑工程有限公司、深圳市恩上置业发展有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司、广东腾展建筑工程有限公司、深圳市盐田区住房和建设局提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行资料审查。

2.座谈问询：问询了广东新钢建建筑工程有限公司、深圳市恩上置业发展有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司、广东腾展建筑工程有限公司、深圳市盐田区住房和建设局整改工作开展情况。

3.查阅文件：

（1）核实公安机关对广东腾展建筑工程有限公司维修工何建章依法追究其刑事责任落实的情况；

（2）核实区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）按照相关法律法规对其进行行政处罚落实的情况；

（3）核实区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司法人代表、总经理，主要负责人巫国文按照相关法律法规对其进行行政处罚落实的情况；

（4）核实区应急管理部门对广东腾展建筑工程有限公司施工员（工长、楼栋长）王兴伍按照相关法律法规对其进行行政处罚落实的情况；

（5）核实区住房和建设部门对广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）依据相关法律法规对其进行处理落实的情况；

（6）核实区住房和建设部门对深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）依据相关法律法规对其进行处理落实的情况；

（7）核实区住房和建设部门对深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）依据相关法律法规对其处理落实的情况；

（8）核实区住房和建设部门对广东新钢建建筑工程有限公司盐田半山云璟府项目经理徐阳依据相关法律法规对其进行处理落实的情况；

（9）核实广东新钢建建筑工程有限公司对其员工施金耀依据企业相关制度进行处理落实的情况；

（10）核实深圳市大兴工程管理有限公司对其监理项目总监高波依据企业相关制度进行处理落实的情况。

4.走访核查：该工程已交付。由区应急管理局、区住房和建设局及评估组专家组结合相关问题的普遍程度，举一反三，走访盐田生命健康产业园二期主体工程、天麓八区28栋外墙翻新工程、盐田区壹海城小散零星工程，核查了以上三处现场存在坍塌风险作业的施工工作情况。

# 三、责任追究意见落实情况

根据事故调查报告提出的处理、处罚建议，评估组对本次事故责任追究具体落实情况如下：

- 刑事责任追究的情况

何建章，男，47岁，广东腾展建筑工程有限公司维修工，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）规定以及安全技术交底、拆除方案的措施要求，采用相关规范禁止的从底部掏掘或推倒的方法拆除墙体，违章作业、野蛮施工导致事故发生，对事故负有直接责任。

深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室经查何建章涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定；深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》于2024年6月24日将有关材料移送到盐田公安分局（盐安办字[2024]2号），由公安机关追究刑事责任。目前公安机关正在调查处理中。

- 行政处罚的情况

1.广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）。未认真落实本单位的安全生产主体责任，未建立健全本单位的安全生产责任制和安全管理制度，未配备项目的专职安全生产管理人员；施工现场安全管理缺失，未组织对所承担的施工项目进行定期和专项安全检查，未安排专人对拆除作业进行现场安全管理，未及时排除存在的施工作业隐患，并制止违章冒险作业，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2024年9月30日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2024]26号，对广东腾展建筑工程有限公司作出人民币450000元（肆拾伍万元整）罚款的行政处罚，已完成罚款缴纳。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年5月25日下达《建设工程安全生产违规行为警示通知书（单位）》单位红警2024-003，对广东腾展建筑工程有限公司给予红色警示3个月。

2.巫国文，男，37岁，广东腾展建筑工程有限公司法人代表、总经理，主要负责人，未建立健全并落实本单位的安全生产责任制，未为单位配置专职安全生产管理人员；未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患；未与劳务分包项目负责人签订安全生产责任书，并对其安全生产管理能力考核，对事故负有领导责任。

深圳市盐田区应急管理局于2024年9月30日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2024]25号，对广东腾展建筑工程有限公司法人代表、总经理，主要负责人巫国文作出人民币72000元（柒万贰仟元整）罚款的行政处罚，已完成罚款缴纳。

3.王兴伍，男，44岁，广东腾展建筑工程有限公司施工员（工长、楼栋长），负责事发1、2号楼的施工任务安排、协调工程质量进度、安全监督等工作。其安全意识淡薄、安全知识缺乏，未能对拆除作业存在的风险进行辨识；未安排专人对拆除现场进行安全监管，也未将拆除作业信息与相关部门沟通；未及时检查本单位的安全生产状况，未及时制止施工人员的违章作业行为，对事故负有直接管理责任。

深圳市盐田区应急管理局于2024年9月30日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2024]27号，对广东腾展建筑工程有限公司施工员（工长、楼栋长）王兴伍作出警告、并处以人民币9000元（玖仟元整）罚款的行政处罚，已完成罚款缴纳。

4.广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）。未认真履行本单位的安全生产主体责任，对劳务分包的安全管理体系运行情况缺乏监督管理，对分包单位专职安全管理人员缺失的情况未及时发现并采取措施；施工现场安全巡查不到位，未能及时发现并制止拆除作业违章行为，未有效履行对项目施工的安全统一协调管理。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年5月25日下达《建设工程安全生产违规行为警示通知书（单位）》单位红警2024-002，对广东新钢建建筑工程有限公司给予红色警示3个月。

5.深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）。对施工作业管控不到位，未及时掌握墙体拆除作业信息，开展安全监理工作中未及时发现并制止违章拆除作业行为，对落实安全监理责任不到位。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年5月29日下达《建设工程安全生产违规行为警示通知书（单位）》单位黄警2024-014，对深圳市大兴工程管理有限公司给予黄色警示2个月。

6.深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）。未有效落实对工程项目的安全生产工作统一、协调管理，安全管理薄弱，对布置具有较大风险的墙体拆除工作缺乏有效的安全管理及要求，安全监管不到位。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年7月29日下达《建设工程安全生产违规行为警示通知书（单位）》单位红警2024-004，对深圳市恩上置业发展有限公司给予红色警示3个月。

7.徐阳，男，34岁，广东新钢建建筑工程有限公司盐田半山云璟府项目经理，对项目的施工质量、进度、安全等工作全面负责。其未对劳务分包单位的安全生产管理情况进行定期考核，对劳务分包专职安全管理人员缺失情况失察；未及时排查处理墙体拆除作业存在的安全事故隐患，履行项目经理的安全管理职责不到位。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年5月25日下达《建设工程安全生产违规行为警示通知书（个人）》个人红警2024-002，对广东新钢建建筑工程有限公司盐田半山云璟府项目经理徐阳给予红色警示3个月。

- （三）企业内部处理情况

1.施金耀，男，36岁，广东新钢建建筑工程有限公司员工，盐田半山云璟府项目生产经理，负责项目施工的工作安排和协调工作，安全意识淡薄，安全管理不到位，未有效督促落实墙体拆除作业的“专人监护”等安全措施，未及时发现并制止墙体拆除作业中的违章行为，未有效履行生产经理的职责。

广东新钢建建筑工程有限公司于2024年8月10日发布处理通知，对盐田半山云璟府项目生产经理施金耀进行通报批评并罚款5000元（伍仟元整）。

2.高波，女，58岁，监理项目总监，全面负责项目监理工作，对施工单位的施工作业监管不严，未能及时掌握此次墙体拆除作业信息并安排有效的安全监理，履行项目总监职责不到位。

深圳市大兴工程管理有限公司于2024年8月1日发布处罚决定书，对监理项目总监高波扣除2024年第一季度及第二季度绩效工资6000元（陆仟元整），并取消2024年度所有年终奖；对高波处罚2万元（贰万元整），取消2024年度评优评先资格并记“严重警告”一次；免除高波盐田区项目组组长职务，降级为普通总监。

# 四、事故防范整改措施落实情况

根据事故调查报告提出的整改措施，评估组对相关单位逐一对照落实情况如下：

- （一）深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）

1.有效落实安全主体责任

（1）深圳市恩上置业发展有限公司加强在建项目的危大工程安全检查工作，严格执行日检、周检、月检及季度检查制度，落实季节性综合检查、节假日前后及极端天气条件下专项检查，并由公司定期组织在建项目的巡检检查，确保项目安全有序生产。

（2）公司及项目部深刻汲取事故教训，约谈了事故责任单位相关人员，根据合同条款和规章制度对相应单位和个人进行了处罚。严格落实安全生产责任制，通过“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作格局，加大力度提升整体安全管理水平，强化安全管理与防控机制，堵塞安全管理漏洞，从根本上消除事故隐患。

（3）公司组织开展警示教育，透彻分析事故发生的原因及所造成的危害，使全员深刻认识到安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈，要从思想意识上找原因、从自身管理中找不足，切实履行好岗位职责，增强各级人员的安全意识和红线意识。

2.加强施工现场管理

（1）项目部组织监理、施工单位全面排查所有安全隐患，并建立安全隐患排查台账，做到分级管控，逐条整改，按照“三定”原则进行整治。

（2）督促监理单位组织总包单位（广东新钢建建筑工程有限公司）对项目全体管理人员及所有作业工人开展安全培训教育及安全技术交底，教育合格后方可上岗，重点加强安全意识的教育培训。

（3）要求监理单位严格执行危大工程作业施工验收制度，加强危大工程验收工作，确保危大工程实施全过程监督管控到位。

（4）加强施工现场管理、严格落实特种作业人员审批制度，严查施工特种作业人员资质证书，确保特种作业人员持证上岗、人证一致。杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的发生，确保安全生产。

（5）进一步完善安全检查制度，落实日检、周检、月检、季度检查及专项检查；对施工生产中易发生伤亡事故的施工部位、现场防护设施、施工机械设备防护装置以及季节性特殊防护措施等进行检查，及时督促整改并总结经验教训，消除生产安全事故隐患。

3.加强建筑安全监理的管理

项目部加强对监理单位的监督管理工作，要求项目监理有效履行监理的安全监管职责，切实落实各级安全监管责任；有效履行旁站职责，及时发现并制止施工人员的违规行为，认真落实工程安全监管义务。

（1）要求项目总监要牢固树立安全红线意识并督促施工单位积极落实企业安全生产主体责任，加强作业现场安全管理，履职留痕。

（2）强化监理单位对“三违”行为的检查。针对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，加强作业现场管理，采取措施防范和制止现场施工“三违”行为。

（3）要求项目监理加强对总承包单位安全施工的管控和监督，各单位落实自身安全生产责任，依法建立安全管理机构，针对问题加强监管，杜绝出现以包代管。

- （二）深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）

1.有效落实安全主体责任

（1）深圳市大兴工程管理有限公司将加强所有项目危大工程安全检查工作，严格执行月度、季度检查和季节性气候、节假日前后专项检查工作，确保各项目能够保质履约。

（2）要求公司各级深刻汲取事故教训，严格落实安全生产责任制，通过“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作格局，大力度提升整体安全管理水平，强化安全管理与防控机制，堵塞安全管理漏洞，从根本上消除事故隐患；组织开展警示教育透彻分析事故发生的原因及所造成的危害，使全体监理人员深刻认识到安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈，要从思想意识上找原因、从自身管理中找不足，切实履行好监理职责，切实增强各级人员的安全意识和红线意识。

（3）公司要求各监理部门切实履行好监理职责。认真审查施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）要求，落实好危险性较大分部分项工程的巡视制度。

2.加强施工现场管理

（1）项目部全面排查所有安全隐患，建立安全隐患排查台账逐条整改，按照“三定”原则进行整治。

（2）督促广东新钢建建筑工程有限公司对项目全体管理人员及所有工人开展安全培训教育，及安全技术交底，教育合格后方可上岗。

（3）严格执行危大工程作业施工验收制度，加强危大工程验收工作，确保危大工程实施全过程监督管控到位。

（4）加强施工现场管理、严格落实特种作业人员审批制度，严查施工特种作业人员资质证书，确保特种作业持证上岗、人证一致。

（5）进一步完善安全检查制度，落实周检、月检、专项检查，对施工生产中易发生伤亡事故的施工部位、施工过程、现场防护设施、施工机械设备防护装置以及季节性特殊防护措施等进行检查，及时督促整改并总结经验教训，消除生产安全事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的发生，确保安全生产。

3.加强建筑安全监理

（1）要求各项目总监要牢固树立安全红线意识。要时时督促施工单位积极落实企业安全生产主体责任，加强作业现场安全管理，强化带班令制度，所有作业面必须有管理人员带班，注重日常安全生产管理，履职留痕。

（2）强化对“三违”行为检查。针对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，加强作业现场管理，采取措施防范和制止现场施工“三违”行为。监理巡视时要全面细致地识别本项目作业面存在的“三违”现象和行为，找到“三违”深层原因，从施工管理上开展反“三违”活动，有效防范和消除存在的漏洞和薄弱环节。

（3）建立、建全安全生产责任制、责任落实是防止事故的重要手段；及时排除隐患、制定整改措施是防止事故的根本方法；加强职工安全生产教育，提高职工安全生产素质，是防止事故的得力措施：强化企业安全生产工作的组织领导是防止事故的有力保证。以此次事故为戒，始终坚持安全第一的原则，进一步加强安全管理，加强安全教育与安全检查。

（4）加强对总承包单位安全施工管控和监督，要求总承包单位落实自身安全责任，依法建立安全管理机构，切实掌握总承包单位管理水平和安全管理短板，针对问题加强监管，杜绝出现以包代管。

- （三）广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）

1.有效落实安全主体责任

（1）根据《深圳市安全生产管理条例》第28条规定，委托具有相应资质的安全生产中介服务机构对项目安全生产和文明施工情况进行安全性评价。辨识现场安全保障措施是否完善到位，给全体作业人员提供一个安全的作业环境。

（2）持续优化完善安全生产管理制度及安全生产操作规程；辨识生产过程中风险，加强风险管控及落实隐患排查治理工作；加强特殊作业过程管控，防止事故发生；加强公司各岗位工艺、设备安全操作规程学习、管理制度方面的学习；按制度要求、以制度管理。

（3）认真落实各级安全生产责任制，明确岗位安全管理职责，建立健全安全生产责任体系；加强安全生产基础管理，建章立制，提高安全生产基础管理水平；狠抓安全生产责任制落实及考核，持续完善安全责任考核机制，加强考核结果运用，保证考核工作常态化进行；将安全生产责任制层层落实，把安全生产责任落实到班组、落实到岗位；“压实”安全监管，严禁“虚化”安全教育培训，实现安全生产本质化，坚决防范安全生产事故的再次发生。

（4）开展风险辨识，加强作业现场管控：对作业现场进行全面分析和识别，详细摸排现场工作情况作业环境、设备安全监测、工艺流程及原材料等相关信息，识别和分析各种风险因素，对现场风险因素进行分类、定量分析和风险等级划分，确立风险管控的优先级。根据风险的程度和影响因素的不同，制定相应的风险管控措施，建立风险等级，确保管控措施的正确性、实行性、有效性。

（5）完善安全监督检查工作，将检查工作与全年安全重点工作深入融合编制计划，加强复查，加大对隐患的治理力度。全力抓实“六专”行动各项工作任务，确保安全生产责任体系全员化，监督管理体系规范化，“预防和治理”双重防控体系科学化。

2.加强施工现场管理

（1）项目部全面排查所有安全隐患，建立安全隐患排查台账，逐条整改按照“三定”的原则进行整治，特别针对现场的安全措施，重新检查及验收，合格后方可继续使用。

（2）对项目全体管理人员及所有工人开展安全培训教育，及安全技术交底，教育合格后方可上岗，重点加强危大作业培训。

（3）在制定方案的过程中需要进行风险评估，制定管控措施，并在实施过程中进行实时监测、定期评估和纠正。进行效果评估以确认方案的有效性，甚至对于不足或失误的判断还需要反馈给研究部门进行危险感知研究，升级方案为企业匹配其非常规操作的安全响应和应急动作。

（4）严格执行危大工程作业施工申请制度，加强危大工程网格小组验收工作，确保危大工程、拆除工程等实施全过程监督管控到位。进一步加大危大作业安全管理力度，以及危大工程安全管理的规范化，严格遵守危大工程“六不施工”规定。

（5）进一步完善安全检查制度，落实日检、周检、月检、专项检查，对施工工作中易发生伤亡事故的施工部位、施工过程、现场防护设施、施工机械设备防护装置以及季节性特殊防护措施等进行检查，及时进行整改并总结经验教育，消除生产安全事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的发生，确保安全生产。

3.履行安全监管职责，落实劳务分包安全责任

（1）强化分包安全管理体系建设，确保劳务单位专职安全管理人员在职在岗，合规配置。重点落实班组安全早训晚课教育制度，项目工程部、安全监督部管理人员排班轮流督促开展，通过早班前会、岗前会的形式，提醒当日作业区域可能存在的安全风险点、明确具体防护和控制措施、进行事故案例警示教育等，以增强劳务作业人员安全技能和安全意识，减少施工现场动态安全隐患。

（2）要求劳务单位落实自身安全责任，依法建立安全管理机构、配备安全人员，并纳入安全网格化管理，提高全体人员安全管理意识。夯实劳务一线管理人员的安全责任，保证安全管理横向到边；做好班组长安全培训工作，落实班组长管安全机制，打通安全管理，保证安全管理纵向到底。最终形成“管生产必须管安全、人人管安全”的现场氛围。

（3）组织专业培训，对全员进行安全知识、操作规程、风险规避、应急救援措施等全面专业的培训，坚持培训及考核合格上岗；总结教训，加强安全学习，加大安全教育培训投入完善和改进各项安全措施，统一思想，提高安全意识，同时加强对全体工人的安全教育培训，真正让“安全第一”深深扎根在每个人心中、坚决杜绝安全事故的再一次发生。

- （四）广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）

1.成立专项小组对本项目涉及的临时墙体或其他需要拆除的墙体进行了全面排查；同时对项目施工过程中存在的安全隐患进行了全面整改，并邀请总包单位、监理单位、建设单位的相关人员进行了检查、整改、验收。

2.对项目劳务管理人员进行了详细的责任分工、明确责任；按照楼栋设置楼栋长和安全员，做到每个施工区域有管理人员；根据相关要求配置了专职安全管理人员，明确了各自的管理区域、工作内容、岗位责任。

3.组织常态化检查、整改；曾繁杰任现场劳务负责人，组织日检、周检、月检，并带队整改验收合格后方可进行施工。

4.优化劳务人员，加强交底培训的有效性：重点对拆除类、高处作业类、危大作业类等全部作业人员进行专业培训，持合培训合格证上岗；特种作业人员严格执行教育、持证上岗；及时清退不听教育、不听指挥、擅自违规、屡教不改的作业人员；打造安全有序的工作环境。

5.完善现场管理制度，建立有效的安全管理体系；严格执行未落实前期保障措施不施工；未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；未进行安全技术交底不施工；未进行现场监督不施工未进行第三方监测不施工；未经验收合格不施工。

- （五）深圳市盐田区住房和建设局

1.全面落实企业安全生产主体责任。

要求各项目责任主体严格按照《深圳市盐田区住房和建设局关于印发〈2024年盐田区建设工程施工安全整治系列行动工作方案〉的通知》（深盐建[2024]1号）及《深圳市住房和建设局关于深入推进“落实施工企业安全生产主体责任专项行动”的通知》（深建质安[2021]75号）等文件的要求，建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，建立完善“三层三级”的施工安全联检制度，持续开展100%全覆盖检查，对照整治重点逐一自查整改。

2.持续开展防范物体打击、高坠、临电消防等全覆盖专项检查。

针对事故暴露的物体打击隐患突出问题，区住房建设局一直以来高度重视。除日常监督检查外，持续开展防范物体打击、高坠、临时消防等专项检查，对安全生产责任落实不到位的工地，严格按照法律法规采用停工整改、省动态扣分、红黄色警示、行政处罚等铁腕手段予以严惩。

3.督促施工单位切实做好三级安全教育、安全技术交底、班前教育

施工单位、监理单位应当从严做好人员进场的安全教育，特别是防范物体打击、高处作业、临电使用的安全教育和技术交底，严格执行每日班前教育制度，进一步加强现场管理，做到作业工人不下岗，现场管理人员不离场，及时发现纠正违章行为。

4.加大处罚及通报警示力度

推动总承包单位制定对现场所有工人常见的不规范行为的奖惩制度，直接对工人违规行为进行处罚，强化工人安全生产意识；通过对典型案例重拳出击、严肃处罚，全区通报批评，达到“查处一个、震慑一片、带动一方”的效果，以严格监管形成反压态势，提升行业安全管理水平。

# 五、存在问题

事故调查报告中建议由公安机关对广东腾展建筑工程有限公司维修工何建章依法追究其刑事责任。目前公安机关正在调查处理中，尚未完成刑事责任的追究。

# 六、评估工作意见及建议

- （一）评估工作意见

经过事故评估组对相关单位开展资料审查、座谈问询、查阅文件、现场走访核查，相关部门及事故相关单位均按事故调查报告要求落实了处罚和处理建议，基本落实了事故调查报告的责任追究、事故防范和整改措施。

- （二）工作建议

1.对于广东腾展建筑工程有限公司维修工何建章的刑事追究，区应急管理局对该案件持续跟进，督促相关部门尽快完结。

2.经现场走访核查盐田生命健康产业园二期主体工程、天麓八区28栋外墙翻新工程、盐田区壹海城小散零星工程，未发现明显坍塌风险的问题，请区住建部门举一反三，吸取“5·13”事故教训，加强辖区坍塌风险作业安全监管，杜绝“5·13”事故类似问题存在。