盐田区2024年信息化维管项目

重点绩效评价报告

# 深圳市盐田区财政局

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，强化预算绩效管理主体责任，深圳市盐田区财政局对盐田区2024年信息化维管项目开展了绩效评价工作。

# 一、项目基本情况

## （一）项目实施背景

政务网络与信息系统已成为公共服务供给、社会治理创新、行政效能提升的核心支撑载体，其运行稳定性、安全性与高效性直接关乎区域经济社会发展全局。《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》明确指出，加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，对提升政府治理效能、建设人民满意的服务型政府意义重大。

2024年，盐田区积极响应国家、省、市关于数字政府建设的工作要求，为切实筑牢政务信息化安全屏障、确保全区政务网络及信息系统持续安全高效运行、助力盐田区数字政府建设，各项目单位通过购买服务方式引入专业技术力量，围绕本职工作开展了一系列信息化维管项目。

## （二）项目主要内容

## 本次评价将2024年盐田区预算金额在50万元以上的17个信息化维管项目纳入评价范围，涉及盐田区政务服务和数据管理局等10家预算单位。

## （三）项目预算安排及执行情况

## 评价范围内的17个项目2024年度预算数5,223.81万元，全年实际支出5,099.7万元，总体预算执行率为97.62%。

二、绩效评分结果

根据绩效评价指标体系，2024年盐田区信息化项目绩效评价得分为86.73分，绩效等级为“良”。

三、主要成效及经验做法

# 评价认为2024年度各项目单位通过有效实施信息化维管项目，提升了行政效率和公共服务水平，具体来说：一是各项目单位明确了项目管理职责，规范运行过程管理；二是安全防护与运维保障双发力，夯实了政务服务运行基础；三是聚焦企业全周期服务，不断优化营商环境；四是强化城市治理能力，完善安全保障体系；五是推进教育信息化建设，增强公共服务保障能力。

四、评价发现的主要问题

评价发现，区内信息化维管项目主要存在以下问题：一是区级项目管理统筹还需加强，项目管理程序需进一步优化；二是项目取费标准有待进一步细化和调整，部分项目定价偏高，资金投入经济效益不足；三是部分单位采购需求统筹管理不足，项目实施过程监督管理不到位。

- 五、相关建议

- 一是明确职责边界，健全常态化沟通反馈机制，强化主管部门履职效能。二是细化取费标准，严格遵循“以事定费”原则，为项目合理定价。三是加强需求分析与归口管理，加强合同履约管理，推动档案管理规范化标准化。