采 购 文 件

【服务类】

项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目

项目编号：

采购方式：公开征集方式

采 购 人：深圳市盐田区公园管理中心

深圳市中能工程项目管理有限公司

2026年02月

目   录

关键信息	3

评标信息	5

第一章	投标人须知	12

第二章  合同及履约情况反馈格式（供参考）	19

第三章  附件	25

第四章  采购公告	39

第五章  项目需求	43

关键信息

## 项目信息

| 内容 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 | 2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |
| 包 号 | A |
| 项目类型 | 服务类 |
| 采购方式 | 公开征集方式 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 授权评审委员会确定中标供应商，中标供应商数量为1 |
| 投标人资格要求 | ## 详见采购公告 |
| 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 投标截止时间、开标时间及地点 | 时间：2026年 月 日10：00时（北京时间） 地点：深圳市宝安区兴业路与海城路交汇处华丰新能源科技产业大厦1105 |
| 标前质疑、项目答疑时间 | 标前质疑：2026年 月 日17：00时（北京时间） 项目答疑：2026年 月 日17：00时（北京时间） |
| 弃标截止时间 | 2026年 月 日09：00时（北京时间） |
| 投标文件份数 | 正本1份、副本2份，开标文件1份，U盘1份（投标文件正本原件扫描件pdf和word两种规格的电子文件） |
| 履约保证金 | 不提交 |
| 代理服务费 | 详见《投标人须知》 |

## 资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查方式/查询途径 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 根据采购文件的规定，要求供应商提供资质证明材料或采购人自行通过公开渠道查询。 | □通过 □不通过 | 采购人应当在采购文件中事先明确具体的审查方式。 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价不得超过预算上限。 | □通过 □不通过 □暂未进行报价 | 采购人应当在采购文件中事先明确预算上限金额。 |
| 3 | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 | 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）。 | □是 □否 | 若选择“是”，则属于审查不通过。 |
| 4 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险 | 《供应商基本情况表》、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位登记管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站。 | □存在该种情形 □不存在该种情形 | 若存在该种情形，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 5 | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 《供应商基本情况表》、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站。 | □存在该种情形 □不存在该种情形 | 若存在该种情形，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总价或分项报价高于预算控制金额的； |
| 2 | 同一项目出现两个或以上报价； |
| 3 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明； |
| 4 | 法定代表人证明书及法定代表人授权书； |
| 5 | 出现将一个包中的内容拆开投标； |
| 6 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案； |
| 7 | 投标文件载明的服务期超过采购文件规定的期限； |
| 8 | 未按采购文件所提供的样式填写《投标函》；未按采购文件所提供的《承诺声明》进行承诺； |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目； |
| 10 | 对采购文件中带★号条款的响应没有负偏离； |
| 11 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。

## 评标信息

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 70 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 展园设计方案整体评价 | 30 | - 评分内容： 考察投标人为本项目布展拟定的策划方案，包含以下内容： - 1.总体概念方案文本及设计说明； - 2.总平面图； - 3.效果图； - 4.夜间照明及植物。 - 评分标准： 1.供应商提供上述四项内容得50分，提供上述任意三项内容得30分，提供上述任意二项内容得20分，不足二项不得分。 2.在此基础上，根据供应商提供的内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）策划方案特点鲜明； （2）策划方案创意明显； （3）策划方案主题突出； （4）策划方案辨识度高； （5）策划方案效果突出； （6）策划方案可行性强。 满足以上六项要求的，加50分。 满足以上五项要求的，加35分。 满足以上四项要求的，加20分。 其他情况的不加分。 |
|  | 2 | 实施方案 | 25 | （一）评分内容： 考察投标人为本项目布展拟定的实施方案，包含以下内容： 1.具有项目现状分析； 2.具有项目组织实施方案； 3.具有各项工作的组织形式； 4.具有项目实施技术措施。 （二）评分标准： 1.供应商提供上述四项内容得50分，提供上述任意三项内容得30分，提供上述任意两项内容得20分，提供上述任意一项内容得10分。 2.在此基础上，根据供应商提供的内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的，加50分。 满足以上四项要求的，加35分。 满足以上三项要求的，加20分。 其他情况的不加分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 15 | （一）评分内容： 考察投标人为本项目提供的项目质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案，包含以下内容： 1.具有质量保障措施； 2.具有安全保障措施； 3.具有应急保障措施； 4.具有环保保障措施； （二）评分标准： 1.供应商有提供上述四项内容得50分，提供上述任意三项内容得30分，提供上述任意两项内容得20分，提供上述任意一项内容得10分。 2.在此基础上，根据供应商提供的内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的，加50分。 满足以上四项要求的，加35分。 满足以上三项要求的，加20分。 其他情况的不加分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | （一）评分内容： 考察投标人自2021年1月1日至本项目开标之日（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，每个得50分； 本项最多得100分。 投标人提供上述业绩合同（必须为已验收的业绩），若存在一份业绩合同对应多项内容的，按得分最高项计分，不重复计分。以上所列项目合同服务内容涵盖即可，文字描述可以不完全一致，否则不得分。同一项目续签合同不重复计分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息和项目验收评价证明文件，证明文件需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 以上资料均要求提供复印件（扫描件），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 诚信评审 | 5 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

投标文件目录

- 1.评标指引表

- 2.营业执照

- 3.开标一览表

- 4.投标分项报价清单

- 5.法定代表人证明书

- 6.法定代表人授权委托书

- 7.投标函

- 8.供应商承诺声明函

- 9.供应商基本情况表

- 10.策划方案

- 11.实施方案

- 12.质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

- 13.投标人同类项目业绩情况

- 14.实质性条款响应情况表

- 15.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

- 16.采购要求或投标人认为需提供的其他资料

第一章 投标人须知

一、投标文件和开标

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的货物及服务采购。凡有能力提供此次采购货物及服务并能出示营业执照及有关产品的代理证等证明文件的单位都将被视为合格的投标方，如果无法提供上述文件证明会被拒绝投标。

2、投标文件编写要求

投标方应遵守有关的中国法律和规章条例，投标方应按一般的投标规则及本采购文件的要求进行投标。

投标方应仔细阅读本“采购文件”的所有内容，并按要求提供“投标文件”、“开标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标可能被拒绝。

3、“投标文件”的组成（要求按照顺序装订成册，胶印封装，否则将导致对其投标不利）

投标书（封面）

1.评标指引表

2.营业执照

3.开标一览表

4.投标分项报价清单

5.法定代表人证明书

6.法定代表人授权委托书

7.投标函

8.供应商承诺声明函

9.供应商基本情况表

10.策划方案

11.实施方案

12.质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

13.投标人同类项目业绩情况

14.实质性条款响应情况表

15.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

16.采购要求或投标人认为需提供的其他资料

注：投标文件正本均需每页加盖公章原件，正本扫描件须为PDF格式，副本允许公章复印件。

4、标书内容注意事项

- 投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位；

- 投标报价应以人民币报价。报价应是包括人工费、管理费、培训费、税费等费用在内的最终价格；

- 投标方应按采购文件附件的投标格式表填写投标书、服务及配置简要说明一览表；

- 投标方所投的服务内容及人员的资质、职称必须与采购文件中的需求相符；

- 投标方应对本次采购项目中所有服务作为一个整体进行投标，不可以分拆只对其中单一项目服务投标；

- 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标小组将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明；

- 投标单位必须由法人或法人委托人参加投标，投标方随时接受采购方的询问，并予以解答；

5、投标文件的递交

- 投标方应准备一份开标文件（为开标时唱标用的《开标一览表》）、一份正本和两份副本、U盘（投标文件正本原件扫描件pdf和word两种规格的电子文件扫描件刻录到U盘，U盘背面贴上或写明公司名称），并在每一份“投标文件”上注明“正本”或“副本”字样。标书不齐的，取消投标人在该项目的应标资格。

- 投标方应将“投标文件”正本（包括U盘）和副本用信封密封，并在信封面上标明标书名称、采购编号、投标单位名称。“开标文件”和“投标文件”应分开独立密封包装。

- “投标文件”、“开标文件”须打印并由法人代表或经正式授权的投标方代表签名（需提交法人代表证明书或法人代表委托书）。

- 每一密封件封口上应注明“2026年  月  日10:00之前不准启封”的字样，并加盖公章；

- 采购方将拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

6、开标

- 采购方在规定的时间和地点公开开标；

- 开标时，采购方将检查“投标文件”的密封情况并宣读投标报价。

7、评标委员会

- 采购方将根据有关规定成立评标委员会，成员由用户方代表确定。由评标委员会对各投标商的“投标文件”进行审查、质询、评估和比较，最高分中标供应商。

8、评标原则和方法

- 评委会将遵照公平、公正、公开的投标原则对待所有投标方。

- 对标书的资格性和符合性进行审查，有不满足将会被作无效投标处理。

- 评标办法：综合评分法

1.由评标小组进行评分，根据得分情况，最高分为中标供应商。

2.中标供应商确定后，未中标单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索要评标过程的情况和材料。

3.在投标文件的审查、评价和比较过程中，投标单位对采购单位和评委及其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

9、中标通知

评标结束后，由采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》及采购需求、投标书将作为签订合同的重要依据。

10、签订合同

中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点与用户方签订合同。

11、诚信及其他违法违规行为处理

供应商在参加我方采购采购活动中出现下列行为之一的，将记入招标采购供应商诚信档案。情节严重的，一至三年内禁止其参加教育系统招标采购活动：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标单位所供货物或服务与其投标文件对货物或服务的承诺不一致的。

（3）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（4）将项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购采购机构同意，将合同项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）在投标文件或响应文件中提供虚假承诺的；

（7）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场的;

（8）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格，影响采购人采购工作的；

（9）中标、成交后无正当理由不签订采购合同的，严重影响采购人日常工作的；

（10）不按照采购文件（采购文件）和中标或成交供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（11）在采购过程中与采购人进行协商谈判或向采购人行贿获得不正当利益的；

（12）与采购人、采购代理机构及其他供应商恶意串通的；

恶意串通具体包括以下行为：

- 供应商从采购人或采购代理机构处获得其他供应商情况，并修改自身投标文件或响应文件的；

- 供应商之间协商一致压低或抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商利益的；

- 法律法规规定的其他串通行为。

（13）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（14）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（15）不及时维护产品型号和目录、维护信息不准确、导致不良影响；

（16）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（17）在一年内累计两次质疑或投诉而无实据的；

（18）假冒他人名义质疑或投诉的；

（19）拒不配合进行有关质疑或投诉调查的；

（20）投诉已经处理并答复完毕，投诉人就同一事项又提出投诉且未提供新的有效证据的。

（21）捏造事实或提供虚假材料的；

（22）履约验收评价为差的供应商。

（23）其它违背诚实信用的行为。

（24）其他违反本邀请函规定的行为

（25）有关法律法规、规章制度等规定的其他诚信或违法违规行为或情形。

二、授予合同

- 合同履行

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物或服务的，经主管部门批准，可以与供应商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，但合同总金额不得超过原计划数额。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布采购无效的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

中标单位确定后，采购代理机构将在采购文件采购公告指定的媒体上发布采购结果公告，中标人和采购人可凭单位证明和本人身份证到采购代理机构领取《中标通知书》。

中标通知书是合同的重要组成部分。

- 签订合同

中标单位应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

“采购文件”、中标单位的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

按有关规定需要备案的合同，采购人自政府采购合同签订之日起十日内，携带全套合同及中标（成交）通知书原件到指定机构备案。如有另行签订补充合同的，采购人应在补充合同签订之日起十日内办理备案手续。

- 取消中标资格

中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购或由采购人依据有关规定从其他候选中标供应商中确定替补中标供应商。

- 采购代理服务费

采购代理机构向中标单位收取采购代理服务费。

(1)领取中标通知书前向采购代理机构缴纳服务费。

(2)本项目采购代理服务费为：固定价5500元收取；

缴纳服务费账户信息：

开户行：上海浦东发展银行深圳新安支行

账户名：深圳市中能工程项目管理有限公司

账号：7915 0078 8018 0000 0667

由中标单位支付代理服务费的，中标单位须在收到缴费通知函件或中标公示结束后支付代理服务费。中标单位不按照采购文件规定交纳采购代理服务费的视为放弃中标资格。

中标单位在领取中标通知书后，无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的，其已交的采购代理服务费均不予退还。

三、质疑处理

- 质疑处理按《深圳市政府采购供应商质疑处理办法》（深府购〔2017〕28号）及《深圳市财政委员会关于执行财政部94号令质疑答复后续处理规定的意见》（深财购函[2018]3924号）执行。

- 采购机构质疑事项指引

（1）事项内容

供应商认为自己的权益在参与本项目政府采购活动中受到损害的有关事项。

（2）法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及相关法律法规。

（3）质疑条件

参加了本项目政府采购活动的供应商；

质疑函应以书面形式提交，质疑函应当包括以下内容：有明确的质疑对象、有明确的质疑请求、有具体、明确的质疑事项；

因质疑事项而受到损害的权益、有合理的事实和依据、必要的法律依据；

应当在法定质疑期内提出，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起七个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日，如与采购公告不一致，以采购公告为准；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日；

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）提交材料

质疑函、必要的证明材料、营业执照复印件、法定代表人证明书（或授权委托书）、法定代表人（或代理人）身份证明。

（5）收文部门

深圳市中能工程项目管理有限公司，联系电话：0755-23577815，地址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区华丰新能源科技产业大楼1103。

（6）办理程序

供应商提交的质疑材料符合质疑条件的办理收文，出具收文回执；

供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，向供应商说明原因，供应商可在法定质疑期内补正材料并重新提交。

货物类项目中，未要求提供证明资料的采购需求，如果投标人在投标响应之外又提供了证明材料，且质疑事项涉及证明材料内容与投标响应内容不一致的情况下，被质疑的投标人应按要求在规定时间内提供书面答辩说明。评审委员会在核查质疑事项时，应综合考虑质疑材料、被质疑投标人投标响应情况、投标文件中的证明材料以及答辩说明等作出判断并出具明确意见。

（7）答复时限

自收文之日起七个工作日内。质疑事项需要向有关部门取得证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑处理期间。

（8）投诉

对代理机构质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以自收到答复之日或者答复期满之日起十五日内向项目所属各级财政局提起投诉。

（9）解释

本指引由代理机构负责解释。

- 质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的处理

质疑答复导致中标、成交结果改变的，我司依法将有关情况向各级财政部门书面报告。供应商对质疑处理结果不满，可依法向各级财政部门提起投诉。

- 合同及履约情况反馈格式（供参考）

- 一、合同条款及格式（仅供参考）

合同条款

（仅供参考，项目具体要求以采购项目需求为准）

根据深圳市中能工程项目管理有限公司        号采购项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和                          单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担            服务项目，达成以下合同条款：

第一条　项目概况

项目名称：

项目内容：

服务时间：

合同价款：合同总价为         元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式：分期支付。

第二条  服务范围

1、大湾区花园大赛盐田展园项目（各单项工程详见工程项目一览表）

2、其他合同未明示的相关工作。

第三条  时间要求及阶段成果

布置场地阶段：2026年3月9日至25日：各参赛单位布置场地。

评审及展示阶段：2026年3月26日至4月6日。

场地恢复阶段：2026年4月20日前完成

在工作过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害或雷雨天气，整个花园展园被迫停工的；

2.因甲方或者笔架山公园管理处变更计划或变更施工图，而不能继续施工的；

第四条  服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，知识产权也为甲方所有，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于本服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条  甲方的义务

1、监督检查项目质量和进度。

2、组织竣工验收，并按合同规定支付工程款。

3、协调解决乙方服务过程中遇到的问题。

4、监督检查竣工验收后的质量保修。

5、负责下达清场要求。

6、甲方协调活动举办方提供项目开展期间的水和电，若因此产生的费用由乙方承担。

第七条　乙方的义务

1、乙方根据甲方确认的图纸进行施工，负责布展的货物采购、施工及安装、养护等。

2、做好组织管理工作，保持现场清洁、材料堆放整齐和现场围封，并及时清除垃圾和闲置的临时设施。

3、乙方在运送材料、工具等至活动举办方施工地点，在运输过程中，乙方须保护举办方及他人财物，如有破坏损失，由乙方负责赔偿。

4、乙方应当签订《安全生产责任书》，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。本合同履行过程中发生的一切人身损害、财产损失等事故的，均由乙方承担责任。

5、乙方须为施工人员配置相关的的安全防护用品， 购买工伤保险。并派专人在现场，指挥施工作业，监督现场施工安全。

6、乙方需在活动举办的时间内，控制施工进度，按时保质完成展园建设。

7、负责场地施工期间的保护及清理工作，活动结束后按要求恢复施工损坏的草皮

第八条  甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第九条  乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到项目现场勘察的权利。

第十条  甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十一条  乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十二条  人员要求

1、参加本项目的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和服务组织实施方案一致。

3、必须以直属人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

第十三条  乙方服务工具要求

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十四条  保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

第十五条  验收

1、园建部分按图施工，绿化部分种植成活好，整体美观，使用功能正常，具体质量双方协商。

2、乙方在项目竣工2日前，将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方。取得乙方同意后，双方另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。届时，甲方如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。

3.花展竣工验收合格，从花展开始到花展结束，都由乙方负责养护。

第十六条  付款方式

1、具体付款比例按合同签订时为准

2、付款银行资料

开户名：

开户行：

账  号：

第十七条  争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

第十八条  风险责任

１、乙方应完全地按照           号采购文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

第十九条  违约责任

１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同总价款的千分之一，若余款不足以扣款或者款项已经支付完毕，则乙方应向甲方支付上述同等数额的违约金。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

3、如乙方提供的服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。否则，甲方有权终止合同，并要求乙方向甲方支付合同总价的百分之十作为违约金。

4、若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第二十条  其他

1、本合同与        号采购文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）         号采购文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的组成部分。

二、政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

第三章  附件

（本章未提供的采购要求所需其他文件格式由供应商自拟）

- 1.评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目名称：            项目编号：

项目评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性审查项目 | 证明文件 |  | 起止页码 |  |
| 1 | 投标人资质要求 | 营业执照 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  |  | 说明 |  |
| 1 | 投标总价或分项报价高于预算控制金额的； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 2 | 同一项目出现两个或以上报价； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 3 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 4 | 法定代表人证明书及法定代表人授权书； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 5 | 出现将一个包中的内容拆开投标； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 6 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 7 | 投标文件载明的服务期超过采购文件规定的期限； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 8 | 未按采购文件所提供的样式填写《投标函》；未按采购文件所提供的《承诺声明》进行承诺； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 10 | 对采购文件中带★号条款的响应没有负偏离； |  |  | 符合/不符合 |  |
| 11 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  | 符合/不符合 |  |
| 三、综合评分指引（请根据项目评分表内容调整） |  |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  | 对应章节 |  | 起止页码 |
| 策划方案 |  |  |  |  |  |
| 实施方案 |  |  |  |  |  |
| 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 |  |  |  |  |  |
| 拟派本项目的服务人数、服务人员素质 |  |  |  |  |  |
| 投标人同类项目业绩情况 |  |  |  |  |  |

备注：对于“综合评分指引”请投标人按照评分细则表的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

- 2.营业执照

- 3.开标一览表

投标人名称：___________________

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标单位（盖章）：                               ；

授权代表（签字）：                               ；

日        期：         年     月       日

重要提示：

1、投标报价金额均不得超过29.467072万元（其中安全文明施工费0.637763万元为不可竞争费），否则将导致废标。

2、此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标文件中。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

- 4.投标分项报价清单

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元） |
| 1 | 2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |  | 6377.63 |  |  |
| 合计 |  |  | 6377.63 |  |  |

| 序号 | 汇总内容 | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项项目 |  |  |
| 1.1 | 清除地被，更换种植营养土 |  |  |
| 1.2 | 栽植主花、辅花 |  |  |
| 1.3 | 主题装饰造型小品搭建 |  |  |
| 1.4 | 赛场布置 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工 | 6377.63 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 5321.78 |  |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  |  |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1055.85 |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业项目暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 分部分项项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
|  |  | 清除地被，更换种植营养土 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101002001 | 植被清理 | 1.绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外 | m2 | 165 |  |  |  |
| 2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.清运树枝、树叶、草类 运距：综合考虑 | m3 | 3 |  |  |  |
| 3 | 050101004001 | 栽植土换填 | 1.人工挖原有土方，220mm深 2.回填土质要求:人工回填营养种植土 3.回填厚度:220mm 4.弃土运距:综合考虑 | m3 | 20 |  |  |  |
|  |  | 栽植主花、辅花 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050103002001 | 栽植单株灌木（主题花类） | 1.种类:鸢尾花 2.苗高:40-50cm 3.冠幅:10-15cm 4.说明:精品盆苗，植株饱满，密植不露土，色彩鲜亮；每平方100株；含预备鲜花合计55平方 5.其他:安排专业园艺师在服务期间内全程驻场维护(工作内容包含浇水、修剪、更换凋谢花卉等运营与维护) | 株 | 5500 |  |  |  |
| 5 | 050103002002 | 配植点缀花卉 | 1.种类:配花由投标人自行考虑 2.苗高*冠幅:30-35*30-35cm（规格仅供参考） 3.说明:精品盆苗，植株饱满，密植不露土，色彩鲜亮；由投标人根据现场实际情况配置 | 株 | 400 |  |  |  |
|  |  | 小品搭建 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050103014002 | 鸢尾花造型 | 1.塑膜雕刻鸢尾花装饰造型 2.含全套方案设计、所有构件制作、成品运输、现场安装及相关费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 050103014001 | 艺术互动装置 | 1.艺术互动装置布置 2.符合赛场主题元素，整体呈艺术形态 3.含全套方案设计、所有构件制作、成品运输、现场安装及相关费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 8 | 050103014003 | 装饰背景 | 1.装饰背景造型布置 2.符合赛场主题元素，整体呈艺术景观形态 3.含全套方案设计、所有构件制作、成品运输、现场安装及相关费用 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 赛场布置 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050103014004 | 大赛场地布置 | 1.热镀锌圆通管搭建赛场主题框架 2.赛场地面:轻钢龙骨铺设、木地板安装(防腐木/塑木)、防水处理 3.赛场天面:上方布置高强度聚乙烯(PE)拉网、布置户外专用涤纶彩带(颜色组合与大赛主题相符) 4.说明:赛场布置两个出入口大门 5.含全套方案设计、所有构件制作、成品运输、现场安装及相关费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 6377.63 | 6377.63 |
| 1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 5321.78 | 5321.78 |
| 1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1055.85 | 1055.85 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 6 | 已完成项目及设备保护费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 13 | 专业项目措施项目费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 6377.63 |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项项目+措施项目+其他项目-专业项目暂估价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：

1、所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、本表可根据实际需求增加相关内容，但内容不得删减；

4、投标报价金额均不得超过29.467072万元（其中安全文明施工费0.637763万元为不可竞争费），否则将导致废标

5、开标一览表的投标总价必须与投标分项报价清单的投标总价一致；

6、供应商认为需要涉及的其他内容报价清单。

- 5.法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

投标单位（盖章）：                          ；

日        期：         年     月       日

说明：1、法定代表人为企业、事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

★提供“法定代表人有效期内身份证正反面”证件扫描件，非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料。

- 6.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：           ；

联系电话：              手机：                  ；

身份证号码：                        职务：       ；

投标单位（盖章）：                                         ；

法定代表人（签字）：                                     ；

授权委托日期：         年     月       日

★必须提供投标代表人有效期内身份证的正反面扫描件

- 7.投标函

致：深圳市中能工程项目管理有限公司

根据贵方项目编号为          的     （项目名称）的采购文件，授权代表   （姓名、职务）经正式授权并代表我方提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提交投标文件。

2.我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

3.本投标有效期为自评标日起  90 个日历日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。我单位已认真核实了投标文件的全部资料，对全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意承担主管部门作出的行政处罚等相应的后果和法律责任。

5.我方完全尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约担保（如果采购文件有约定）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7.我方同意按采购文件规定向政府采购代理机构缴纳采购代理服务费。

8. 我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

9.与本投标有关的一切正式信函请寄：           。

地址                        电子函件

电话                        传真

投标人代表（签字）：

投标单位（盖章）：

日期

- 8.供应商承诺声明函

致：深圳市中能工程项目管理有限公司

我公司承诺：

1.我公司本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动近3年无重大违法经营记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

7.我公司不存在单位法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险以及存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

8.我公司承诺不非法挂靠、转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

日期：    年   月   日

- 9.供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.策划方案

- 格式自拟

- 11.实施方案

- 格式自拟

- 12.质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

- 格式自拟

- 13.投标人同类项目业绩情况

- 格式自拟

14.实质性条款响应情况表

投标人名称__________________  项目编号           包（标段）号：（如有）

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

#### 注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

#### 2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况。

#### 3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

#### 4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

#### 5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.以上实质性条款中要求提供证明资料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

15.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

1.中小企业声明函（服务）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本投标人参加深圳市盐田区公园管理中心的2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业） 行业；承接企业为（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业） 行业；承接企业为（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3.监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 16.采购要求或投标人认为需提供的其他资料

- 格式自拟

- 采购公告

深圳市盐田区公园管理中心招标采购工作小组就2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目委托深圳市中能工程项目管理有限公司进行招标采购，欢迎符合资格的企业参加投标。具体项目信息如下：

- 基本信息

- 项目名称：2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目

- 项目编号:

- 3、采购方式：公开征集方式

- 4、评标方法：综合评分法

- 5、预算金额（最高限价）：29.467072万元

- 6、合同履行期限：2026年3月9日至2026年4月20日

二、具体事项

- 1、投标人资格要求：

- （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；

- （2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求（由供应商作出承诺声明）；

- （3）参与本项目政府采购活动近3年无重大违法经营记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出承诺声明）；

- （4）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺声明）；

- （5）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商作出承诺声明）；

- （6）单位法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险以及存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商作出承诺声明）。

（7）本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目的承接单位为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合填写要求的，按资格审查不通过处理）。

- （8）本项目不接受联合体投标。

2、标书获得方法：

- 投标人于 2026年  月  日 至 2026年  月  日 （非工作日除外，上班时间： 上午9：00-12：00 至 下午14：00-17：00 ）期间到 深圳市中能工程项目管理有限公司 报名（深圳市宝安区兴业路与海城路交汇处华丰新能源科技产业大厦1103 ，联系人：廖富城； 电话：180 2693 6109），提供相关资格证明文件，并领取采购文件(注：采购文件是电子档，请供应商自备U盘或移动硬盘)。

3、报名须知：

- ①报名必须携带公司营业执照复印件加盖公章；法人证明书和法人代表授权书（保留授权人联系方式）加盖公章（附加双方身份证复印件加盖公章）。

- ②方式：递交报名资料审核通过后获取采购文件。投标人可通过现场递交、邮寄、邮件递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：联系人：廖富城   电话：180 2693 6109  报名资料审核邮箱：1783794308@qq.com。

- ③报名成功后领取采购文件。

- 质疑事项：投标人如对本项目采购文件有任何疑问，包括认为采购文件的技术指标或项目要求存在排他性或歧视性条款等，必须于规定时间点前向深圳市中能工程项目管理有限公司招标采购工作领导小组提出要求澄清文档，逾期将不予受理。

- 投标及评标：投标人应于评标时间之前携带装订好的投标档到达评标地点。(配备电子文稿标书)

- 采购公告发布地点：深圳公共资源交易网政府采购业务分公司（https://zfcg.szexgrp.com/）、深圳市中能工程项目管理有限公司（www.szzngc.cn）、深圳盐田政府在线（www.yantian.gov.cn）

- 三、开标时间、地点：

- 报名截止时间：2026年  月  日 下午17：00

- 开标时间：2026年  月  日 上午10: 00

开标地点：深圳市宝安区兴业路与海城路交汇处华丰新能源科技产业大厦1103

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：深圳市盐田区公园管理中心

地址：深圳市盐田区梅沙街道盐梅路105号

联系人：

联系方式：

2.采购代理机构信息

名 称：深圳市中能工程项目管理有限公司

地　址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区华丰新能源科技产业大楼1103

联系方式：180 2693 6109

3.项目联系方式

项目联系人：廖富城

电　话：180 2693 6109

深圳市中能工程项目管理有限公司

2026年  月  日

第五章  项目需求

### 一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 | 294670.72 |

### 二、项目概况

2026粤港澳大湾区花园大赛计划于2026年3月27日至4月5日在深圳市笔架山公园举办，大赛以鸢尾为主题花，各区参展花园面积约165平方米。

### 三、服务需求明细

| 序号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 是否专门面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026粤港澳大湾区花园大赛盐田展园项目 | 1 | 项 | 是 | 租赁和商务服务业 |

### 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足采购文件要求和条件作投标无效处理。

### 五、技术要求

★（一）工作内容

1.按照 2026 粤港澳大湾区花园大赛总体工作方案内容，及采购单位有关要求，开展项目的策划咨询和盐田展园建设工作，具体为项目的调研策划、展园方案设计、布展图纸绘制、展园介绍文案、展园景观建设、养护及后期拆除清理等。

2.展园创意时讲好低碳故事，融入环保概念和元素，尽可能使用可循环利用的环保物料，使用乡土植物，创作特色花园。

3.展园开放时间至晚上 11 点，需考虑夜景设置灯光效果。

4.按照花展策划方案包工包料进行布展及维护、花展结束撤场清理、原有展品可利用部分需运输回盐田（采购人指定地点）重新拼装等工作。

★（二）质量标准

1.布展作品材料质量好，工艺精细，效果突出；

2.根据策划方案制定布展管理实施方案，方案应包含详细的布展时间进度表和配备满足采购规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员；

3.现场布展时应按明确的既定方案执行，所有材料的规格、技术参数、技术要求、质量要求等必须符合策划图纸的要求，如有变动需经采购人同意后方可更改。其中，构件规格、用材等需按图制作，外型和颜色效果需达到设计要求，安装须美观、牢固、安全；苗木必须符合国家相关质量标准GJ/T34-91《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》要求,品质良好，色泽鲜艳，植株健壮，冠幅饱满。

4.展示期内必须保证构筑物、苗木等组成的景观效果与策划方案一致。如构筑物损坏，应及时维护；如苗木枯萎，应及时更换，确保最佳的观赏效果。

（三）时间安排（以市里统一安排时间为准。）

布置场地阶段：2026年3月9日至25日：各参赛单位布置场地。

评审及展示阶段：2026年3月26日至4月6日。

场地恢复阶段：2026年4月20日前完成

### 六、商务要求

★（一）服务期限

签订合同之日起至完成全部布展内容、维护、场地恢复等工作。

★（二）报价要求

本项目投标人报价不得高于预算金额，费用包括但不限于项目人工成本、材料费、交通费、设备费、税费等一切费用。

（三）成果要求

完成城市花园作品策划及布展服务工作，并通过验收。

（四）人员配置要求

根据工作需求，按照采购人要求配置人员不少于5人，中标人应无条件配合。

（五）设备要求

配备项目完成所需设备。

（六）后续服务要求

配合政府后续可能涉及的审计、监督、后评估等工作。

- （七）验收考核方式

- 中标人完成城市花园作品策划及布展等工作后，通知采购人组织验收，采购人按照项目内容及要求进行验收。

- （八）付款方式

1、具体付款比例按合同签订时为准

- （九）其他事项

- 1中标人须落实安全、文明生产措施，严格按照安全规范进行作业，做好安全生产工作；若出现安全事故，由乙方负全责。

- 2.在布展及展示期间，中标人须每天安排人员对布展内容进行安全检查，及时发现并排除安全隐患。对绿化加强养护，随时进行卫生保洁及防盗工作，保证场地干净、整洁。

### 七、其他重要条款

1、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

2、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

3、鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

4、除采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。