附件3

专项债券项目绩效自评表（参考）

（2025年度）

| 项目名称 |  | 盐田区低空经济基础设施建设工程 |  |  | 投向领域 |  | 交通基础设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 深圳市盐田区财政局（本级） |  |  | 项目单位 |  | 深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司 |  |
| 项目实施内容 |  | 项目建设内容共包括三大类，具体为盐田区低空经济起降点基础设施建设工程、盐田区低空经济巡检基础设施建设工程以及盐田区低空经济信息基础设施建设工程。其中，盐田区低空经济起降点基础设施建设工程将新建6个起降点；盐田区低空经济巡检基础设施建设工程主要建设内容为新建低空城市综合治理平台；盐田区低空经济信息基础设施建设工程主要建设内容为低空智联网设施、低空协同飞行服务管理系统、盐田低空经济产业服务中心以及云资源服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效目标 |  | 预期目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成预付款支付工作。 |  |  | 项目共分为盐田区低空经济基础设施建设工程项目（EPC）和盐田区低空经济基础设施建设工程-起降点（EPC）2个标包。目前已支付起降点(EPC）标包工程预付款及农民工工资款8686704.85元；支付基础设施建设工程项目（EPC）标包工程预付款及农民工工资款11117275.97元；支付项目模拟工程量清单服务费196019.18元，合计支付2000万元。 |  |  |  |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标（10分） | 总体支出进度 （当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出 金额 | 下达 额度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  |  | 2000万元 | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 10 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成预付款支付 | 1笔 | 1笔 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 预付款支付合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 预付款支付完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月10日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预付款支付金额 | ≤2000万 | 2000万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进项目所在区域经济发展，带动 群众消费 | 明显 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动低空经济产业发展，促进就业 | 明显 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 偿债风险指标 （10分） | 年度收支 平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
|  |  | 还本付息 指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级：优 |

注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。