专项债券项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目 |  |  | 投向领域 |  | 产业园区基础设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 深圳市盐田区财政局（本级） |  |  | 项目单位 |  | 深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司 |  |
| 项目实施内容 |  | 项目建设地址位于深圳市盐田区梅沙街道，项目对基础设施和城市公共空间进行改造利用，按照体育运动产业园、文化演绎产业园、数字科技产业园、创意设计产业园、文创艺术产业园五个板块规划建设，范围约22万平方米。包括对项目周边配套进行更新改造、盘活利用、对钢结构连桥进行修复延长、六座人行桥地面及栏杆改造、新建文化孵化中心及其配套连接工程等。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效目标 |  | 预期目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目资金拨付。 |  |  | 完成梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目资金拨付。 |  |  |  |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标（10分） | 总体支出进度 （当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出 金额 | 下达 额度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  |  | 1.5亿元 | 1.5亿元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新改造板块数量 | ≥3块 | 3块 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时性 | 及时完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出金额 | ≤预算金额 | 1.5亿元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 配套基础设施 | 加强配套基础设施 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 片区生态环境 | 改善片区生态环境 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 附近居民生活质量 | 有效提高 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 6 | 6 |  |
|  | 偿债风险指标 （10分） | 年度收支 平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
|  |  | 还本付息 指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级：优 |

注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。