盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

盐田区安全生产管理委员会办公室

2024年6月

目 录

一、事故调查基本情况	1

（一）事故调查报告提出的责任追究意见	2

（二）事故调查报告提出的事故防范整改措施	3

二、评估概况	5

（一）成立评估工作组	5

（二）评估时间	5

（三）评估过程	5

三、责任追究意见落实情况	7

（一）行政处罚的情况	7

（二）企业内部处理情况	10

（三）约谈情况	11

四、事故防范整改措施落实情况	11

（一）	深圳市远洪建筑劳务有限公司（劳务分包单位）	11

（二）	中国一冶集团有限公司（总承包单位）	14

（三）深圳市九州建设技术股份有限公司（监理单位）	15

（四）深圳市华嵘投资控股有限公司（建设单位）	16

（五）深圳市住房和建设局	17

五、存在问题	18

六、评估工作意见及建议	18

（一）评估工作意见	18

（二）工作建议	18

盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故防范整改措施和责任追究

落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号）、《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的有关规定，盐田区安全生产管理委员会办公室组织成立了盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组，对事故的责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

# 一、事故调查基本情况

2023年6月21日9时35分左右，在盐田区盐田街道永安路2号，港嵘拔翠园项目主体工程2栋A座35层采光井处，深圳市远洪建筑劳务有限公司的1名施工人员，在进行窗户外侧墙面修补作业时不慎坠落导致死亡，事故直接损失约220万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、市住房和建设局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局组成的盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

经调查，调查组认定：盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄，未按规定落实安全措施，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。2023年8月21日，深圳市盐田区人民政府批复同意事故调查组对事故性质的认定。

- （一）事故调查报告提出的责任追究意见

1.由公安机关对深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园工程劳务分包项目杂工班班长吴坚武依法追究其刑事责任；

2.由区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司根据相关法律法规进行行政处罚；

3.由区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司总经理、主要负责人吴贞洪依据相关法律法规进行行政处罚；

4.由区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园主体工程劳务分包项目负责人翁松波依据相关法律法规对其进行行政处罚；

5.由深圳市远洪建筑劳务有限公司对临时安全检查员陈业兴根据内部规章制度进行处理；

6.由深圳市九州建设技术股份有限公司对港嵘拔翠园项目总监理工程师古伟明根据内部规章制度进行处理；

7.由深圳市九州建设技术股份有限公司对港嵘拔翠园项目安全专监李恒根据内部规章制度进行处理；

8.由市住房和建设部门对深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司进行约谈，加强安全生产管理。

- （二）事故调查报告提出的事故防范整改措施

1.深刻吸取事故教训。事故相关单位根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施，严查单位存在的安全问题和隐患，开展相关安全评价，提高施工队伍的安全管理水平，防范此类事故的再次发生；

2.加强分包主体责任。安全分包单位应认真落实本单位的安全生产主体责任，公司和项目严格按国家相关规定设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，加强对施工项目的安全监督和施工现场的专业安全管理；认真履行对临边高处等危险作业的现场安全管理，指定专门的人员监督，落实现场安全措施；分包单位应加强对施工人员特别是危险作业人员的劳动保护用品佩戴的监督管理，杜绝只管布置工作，不管安全监护的不负责任行为；坚持开展有效的安全生产教育培训，通过多种教育形式和案例后果分析，切实提高员工安全意识，确保员工遵守各项操作规程，正确佩戴劳动保护用品，促进劳务分包队伍安全管理水平的提高；

3.夯实总包安全管理。施工总包单位应认真履行对安全生产总负责的责任，加强对分包单位施工过程中的安全生产管理体系运行情况的监督检查，特别是专职安全管理人员的到位履职情况，杜绝分包单位专职安全管理人员不到位或不履职，对发现的此类问题及时果断处理，保证各分包单位安全管理体系有效运行；加强施工现场安全的巡查和监督，及时提醒分包单位工程施工中存在的风险和事故隐患，发现安全问题及时督促整改，杜绝以包代管现象；总包单位的上级部门应认真开展对施工项目运作情况的管理，特别是对项目管理人员履职情况检查考核，及时更换调整不合格管理人员，严格安全管理人员请销假制度，督促做好请假期间安全工作有效交接，切实提高总包单位的安全管理水平；

4.加强施工安全监理。监理单位应有效履行安全监理各项职责，提高项目总监理师、专业监理师等人员的专业素质、责任心和安全意识，明确工作职责，严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督；加强施工现场的安全监理，特别是对危险施工作业项目的重点检查，杜绝安全检查走过场，及时有效处理施工中存在的违规行为，落实工程安全监理职责；

5.强化建设主管部门管理。相关住建部门应加强对工程安全的监管责任，督促工程施工安全监督机构认真履行政府委托的安全监管职责，严格按照法律法规要求，对建筑施工单位（包括分包单位）安全管理人员履职情况进行监督检查，杜绝专职安全管理人员不履职、间断不在位、非法替代等情况；有效组织开展施工现场安全监管，有针对有重点，发现问题督促解决，闭环管理，杜绝只顾检查不管效果，只要检查次数不管检查质量的行为，有效压降建筑施工生产安全事故。

# 二、评估概况

- （一）成立评估工作组

根据盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落一般事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作的需要，我们成立了以区安委办牵头、区应急管理局、市住房和建设局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局及技术专家组成的事故评估工作组。

- （二）评估时间

根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的要求，评估工作组于6月份正式开展评估工作，分别开展了资料审查、座谈问询及查阅文件等工作；由于事发工程已完工并撤离，评估组于7月3日-9日针对事故所体现的问题，抽查了其他3家工地现场。

- （三）评估过程

1.资料审查:对照事故调查报告提出的建议和结案文档资料，对深圳市远洪建筑劳务有限公司、深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司、深圳市住房和建设局提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行资料审查；

2.座谈问询：了解深圳市远洪建筑劳务有限公司、深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司、深圳市住房和建设局整改工作开展情况。

3.查阅文件：

（1）核实公安机关对深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园工程劳务分包项目杂工班班长吴坚武依法追究其刑事责任落实情况；

（2）核实区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司根据相关法律法规进行行政处罚落实情况；

（3）核实区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司总经理、主要负责人吴贞洪依据相关法律法规进行行政处罚落实情况；

（4）核实区应急管理部门对深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园主体工程劳务分包项目负责人翁松波依据相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（5）核实深圳市远洪建筑劳务有限公司对临时安全检查员陈业兴根据内部规章制度进行处理落实情况；

（6）核实深圳市九州建设技术股份有限公司对港嵘拔翠园项目总监理工程师古伟明根据内部规章制度进行处理落实情况；

（7）核实深圳市九州建设技术股份有限公司对港嵘拔翠园项目安全专监李恒根据内部规章制度进行处理落实情况；

（8）核实市住房和建设部门对深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司进行约谈，加强安全生产管理落实情况。

4.走访核查：由区应急管理局、区住房和建设局及评估组专家结合事故相关问题的普遍程度，举一反三落实该事故存在问题在3家施工工地现场（盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目）的整改工作情况。

# 三、责任追究意见落实情况

根据事故调查报告提出的处理、处罚建议，评估组对本次事故责任追究具体落实情况如下：

- （一）行政处罚的情况

1.吴坚武：男，49岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园工程劳务分包项目杂工班班长，盲目安排员工高处作业，未对其进行危害识别，按规定安排专门的人员进行现场监护；未督促施工人员佩戴劳动保护用品，落实安全措施，未尽到安全管理职责，对事故负有责任。

深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室经查吴坚武涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定；

深圳市盐田公安分局于2023年7月8日受理该事故（受案登记表文号为深盐公（刑）受案字[2023]33017号）；

深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室于2023年8月23日下达《涉嫌犯罪案件移送书》（盐安办字[2023]1号），将有关材料移送深圳市盐田公安分局；

深圳市盐田公安分局于2023年8月25日回复深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室：“6.21”重大责任事故一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦察；

深圳市盐田区人民检察院于2024年7月8日告知深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室（深盐检刑行意[2024]6号）本院认为，吴坚武实施了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、取得谅解情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对吴坚武不起诉。建议深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室依法对被不起诉人吴坚武作出行政处罚。

深圳市盐田区应急管理局于2023年9月10日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]24号，对杂工班班长吴坚武给予人民币11820元（壹万壹仟捌佰贰拾元整）罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

2.深圳市远洪建筑劳务有限公司：未按规定设置安全生产管理机构配备专职安全管理人员，施工现场安全管理缺失，高处作业未进行了危害识别，未向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和安全措施；未有效监督施工人员佩戴、使用劳动保护用品。对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年9月20日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]33号，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项决定给予人民币350000元（叁拾伍万元整）罚款的行政处罚。已缴费完成处罚。

3.吴贞洪：男，49岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司总经理、主要负责人，未建立健全并落实单位的全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年9月19日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]30号，依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项决定给予人民币48000元（肆万八仟元整）罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

4.翁松波：男，55岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园主体工程劳务分包项目负责人，未及时掌握项目中的危险作业开展情况，未能对危险作业安排专门人员进行现场监管；未有效监督施工人员佩戴劳动保护用品，对事故负有管理责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年9月15日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]32号，依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项决定给予人民币15779.8（壹万伍仟柒佰柒拾玖元捌角整）元罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

- （二）企业内部处理情况

1.陈业兴：男，28岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司临时安全检查员，对事发建筑内的违规作业未能及时发现并制止，未尽到临时安全检查责任。

深圳市远洪建筑劳务有限公司于2023年8月25日发布处罚决定，决定对陈业兴处以调岗重新培训3个月，并罚款人民币15000元（壹万五仟元整)。

2.古伟明：男，51岁，深圳市九州建设技术股份有限公司港嵘拔翠园项目总监理工程师，未认真组织检查劳务分包单位专职安全员的履职情况，对劳务分包单位的专职安全员未到位情况不了解、不掌握，责任心不强。

深圳市九州建设技术股份有限公司于2023年8月28日发布公司内部处分通知书《深九运管罚[2023]009号》，决定对总监予以记过处分并处以人民币贰仟元整的处罚金。取消港嵘拔翠园项目全体员工本年度年终绩效奖金。

3.李恒：男，38岁，深圳市九州建设技术股份有限公司港嵘拔翠园项目安全专监，对自己的工作职责不清，未参与分包单位的资格审查，责任心不强，对施工现场存在的安全问题监理不到位。

深圳市九州建设技术股份有限公司于2023年8月28日发布公司内部处分通知书《深九运管罚[2023]009号》，决定对安全专监予以警告处分并处以人民币壹仟元整的处罚金。取消港嵘拔翠园项目全体员工本年度年终绩效奖金。

- （三）约谈情况

深圳市住房和建设局已根据事故调查报告及批复意见，于2023年9月15日对深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司进行了约谈。

# 四、事故防范整改措施落实情况

根据事故调查报告提出的整改措施，评估组对相关单位逐一对照落实情况如下：

- 深圳市远洪建筑劳务有限公司（劳务分包单位）

1.深刻吸取事故教训。2023年6月21日上午，我司承建的港嵘拔翠园项目工地发生了一起高坠事故，造成1人死亡，我司对此进行了深刻的检讨，并按照“四不放过”的原则，经过反复的事故现场勘查及多方面的了解，对此事件有初步结果，并向全体员工该事故发生的可能经过及原因于2023年6月29日的全体员工事故警示大会上进行警示，并对全体员工重新教育，在接下来的日子里，务必做到作业工人安全意识在心中，严格按照方案及操作规程，做到现场零违章；

2.建立健全安全管理体系，针对此次事故，我公司认识到自身安全生产管理体系及管理制度的缺失，在安全管理水平上面的不足，现对业务能力不过关的安全管理人员进行清退，更换能力强的专职安全管理人员，并组织人员对项目的整个工作环境的危险源进行全面辨识，制定针对性的措施，并对现场的安全隐患全面排查，不留一丝死角。强化全体人员的安全意识，安全生产责任制层层落实，落实专职安全员的安全生产工作，要求全体管理人员做到既要管生产也要管安全，做到“事事有跟踪，人人有监护”；

3.要求先检查后施工抓好关键部位（高处作业、施工用电、临边及洞口作业等）的安全，排查隐患后，按要求按步骤逐步展开施工。不得冒险作业，不得存在侥幸心理；

4.员工安全再教育针对此次亡人事故，我公司已经深刻的明白安全文明施工的重要性，不能让教育培训工作流于表面，且对全体员工进行了全面安全强化再教育，教育内容包括企业对员工的各项要求，相关法律法规，及企业相关制度，项目上对工人的要求，项目上的各项制度，班组长对工人岗位的操作规程的讲解，安全帽、反光衣的正确佩戴、安全带必须高挂低用，牢固挂点，临边作业、洞口作业、高处作业等危险作业的注 意事项及作业票制度，临时用电的安全用电要求，雨季防滑鞋、夏季防中暑药品等季节性防范措施；

5.完善安全管理体系现我公司已经对管理体系进行了完善，对本项目上专职安全员进行配备，班组长是兼职安全员，专职安全员均持证上岗，对项目区域进行分区划分，要求其每天对工作进行全面巡查监督，做到安全隐患一发现，立整改。结合“查一起事故隐患、纠一次违章行为、提一条合理化建议、做一件预防事故的实事”等活动，对现场安全因素进行一次彻底排查，集中整改，及时纠正习惯性违章，加大现场管理与设备管理的力度，杜绝个人违章行为，真正用制度规个人行为；

6.加强分包主体责任加强领导班子建设，完善各项管理制度和安全管理体系，加强学习，提高公司管理层的安全生产意识，强化安全管理。从机制上对各级管理进行激励和约束，强化管理责任意识，提高管理人员在安全管理中的责任意识。调整充实领导班子和公司的职能部门，配备年富力强的专业人员到安全生产和技术管理岗位，从人员方面健全安全管理体系。建立健全各项管理制度，构建了长效机制。根据实际情况，我们以“落实岗位职责”为主要内容，细化和修订了《安全生产管理制度》。全公司上下广泛动员，深入自查自纠，把安全工作落到实处；

7.事故教训通过这次事故我们发现一线员工的安全意识仍不足，存在侥幸心理，经验主义，我们公司对员工的安全技术交底及教育工作仍然做不到位，深刻汲取事故教训，加强安全风险防范，坚决克服麻痹松懈思想，层层压实全员安全责任，加强员工安全教育培训，岗位操作规程及安全技术交底落到实处，对工人岗位的可能存在的危险源进行提前辨识，并做好针对性的应对措施，提高我司员工的综合素质。只有让每位职工从真正意义上知道每一件工作应该怎样干，怎样干才能最安全，才能真正提高自己的安全意识，使自己具备安全防护的能力，真正形成人人重视安全，人人享受安全的良性循环，促进我们公司的各项工作走向健康的发展道路，为我们的城市建设做出更大成绩。

- 中国一冶集团有限公司（总承包单位）

1.企业领导组织：公司委派副总经理吴伟驻场负责港嵘拔翠园项目组织开展各项整治及考核工作；

2.配齐配强管理机构：项目根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》有关规定，复查核实了项目专职安全管理人员配备8人，作业有关分包单位配备安全管理人员6人，满足项目安全管理需求；

3.健全双重预防机制：项目部每日动态开展风险辨识，绘制风险辨识四色图，并每日填报派工单，于每日早班会分别对相应作业班组进行风险告知，如实填写班组班前活动记录。全员参与隐患排查整治工作，每日做好整改闭环，并建立隐患整改台账；

4.落实规定动作：项目部每日积极组织召开每日整治工作例会，做好安全工作安排布置，并同步开展每日安全教育培训工作。项目部人员与作业人员同步上下班并于班前活动做好作业风险告知以及安全措施说明；

5.强化人员履职：项目部建立了全员安全生产责任制，驻场负责人及项目经理每日对项目相关人员履职情况进行评价，每周做好总结及考评，每月做好人员责任制考核；

自整治行动开展以来，项目部坚决紧盯施工作业风险隐患，压降风险发生态势，提高政治站位，严肃态度，按照《安全生产整治方案》要求，全面开展工作，完善项目安全管理力量和安全管理举措，全力保障安全生产形势平稳向好。

- （三）深圳市九州建设技术股份有限公司（监理单位）

1.进一步加强公司对港蛛拔翠园项目监理部的施工安全监理工作管理，包括要求监理部实施监理全员参与现场施工安全管理工作，以及加强抽查监理部人员现场安全管理工作的质量提升；

2.己要求项目监理部加强施工现场防高坠工作技能提升，以及加强对施工现场防高坠等危险作业的监督管理；

3.已督促施工方落实施工现场防高坠管理措施：

4.已督促施工方（劳务分包班组）加强施工工人安全技术培训；

5.已督促检查施工单位（包括劳务分包单位）安全生产管理体系运行到位以及执行派工单制度；

6.进一步加强施工安全管理，包括工程监理例会部署，安全日常巡查，安全周检、安全月检等；

7.切实落实工程安全管理职责，坚决执行监理安全管理体系与 管理制度以及日常的安全生产监管。

- （四）深圳市华嵘投资控股有限公司（建设单位）

1.安全生产是企业发展的坚实基础，没有安全就没有效益，没有安全就没有企业长足的发展。在进行市场经济建设的今天，安全工作的重要性，特别是随着社会的不断进步和发展，安全工作已经越来越被摆在重要的位置，这关系到国家财产和人民的生命安全，关系到社会的稳定与健康发展。在现实生产、工作中不管是什么样的产业，什么样的企业都存要在需要安全生产，不能对安全生产掉以轻心，疏忽大意。安全生产责任重于泰山；

2.认真贯彻落实关于安全生产工作的重要精神，全面贯彻落实新《安全生产法》，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，建立健全并落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3.加强安全生产领导小组对安全生产工作的统一领导和组织协调。做好定期分析企业安全生产形势，统筹、指导、督促企业安全生产工作，研究、协调、解决安全生产重大问题；

4.建立质量安全管理标准化制度和评价体系，执行保障房屋市政工程质量安全的国家标准、行业标准和地方标准，完善房屋市政工程质量安全管控体系。建立健全企业安全生产质量安全管理制度；

5.督促施工单位加强对员工的培训和对规章制度和安全生产法律法规的学习。要求各施工单位加强对一线员工岗位操作技能和正确的操作规程的培训，提高操作技能水平，加强管理人员及一线员工对安全生产法律法规和规章制度的学习，杜绝违章操作，杜绝工人的侥幸行为。牵头组织监理单位按照相关法律法规及企业制度，严格落实监督管理工作；

6.加大对施工单位安措费的投入，并做好监督检查工作，加大企业安全生产设施和相关设备、防护用品的投入，检查施工单位的措施费使用计划及使用情况，确保人力、资金、物资配置到位；

7.严格落实安全隐患排查制度。强化质量安全检查，牵头组织各单位进行日常检查，周期性检查，不定期专项检查，全面落实隐患排查治理，建立周、月、季度质量安全检查、节假日前后质量安全检查等制度。

- （五）深圳市住房和建设局

1.已督促深圳市远洪建筑劳务有限公司和深圳市九州建设技术股份有限公司，根据内部相关管理规定对陈业兴和古伟明、李恒进行处理；

2.已根据《调查报告》及批复意见，对深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司进行了约谈；

3.已根据《调查报告》第八部分“事故防范措施和整改建议”相关要求，督促各责任单位落实事故防范措施并提供整改报告；

4.已责成项目各参建单位加强施工现场安全管理，进一步完善施工作业各项防护措施，坚决遏制安全事故的发生。

# 五、存在问题

评估组结合高处作业事故相关问题，举一反三对盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地高处作业进行了实地检查，发现个别高处作业存在问题，如百果园精装修项目的高处作业作业前技术交底未见、部分设施设备管理不到位；

# 六、评估工作意见及建议

- （一）评估工作意见

经过事故评估组对相关单位开展资料审查、座谈问询、查阅文件、现场走访核查，相关部门及事故相关单位均按事故调查报告要求落实了处罚和处理建议，基本落实了事故调查报告的责任追究、事故防范和整改措施。

- （二）工作建议

经现场走访核查盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地，发现了高空作业管理仍然存在一些问题，请区住建部门举一反三，吸取“6·21”事故教训，尽快督促问题整改，加强辖区施工现场的高处作业安全监管，杜绝“6·21”事故类似问题存在。