深圳市旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故防范整改措施

和责任追究落实情况评估报告

盐田区安全生产管理委员会办公室

2024年8月

目 录

一、事故调查基本情况	1

（一）事故调查报告提出的责任追究意见	2

（二）事故调查报告提出的事故防范整改措施	2

二、评估概况	4

（一）成立评估工作组	4

（二）评估时间	4

三、责任追究意见落实情况	5

（一）行政处罚的情况	5

（二）企业内部处理情况	8

四、事故防范整改措施落实情况	9

（一）	深圳市旭风环保科技有限公司	9

（二）	湖南格恩瑞钢结构工程有限公司	9

（三）深圳市盐田区盐田街道办事处	9

（四）深圳市盐田区住房和建设局	10

五、存在问题	11

六、评估工作意见及建议	12

（一）评估工作意见	12

（二）工作建议	12

深圳市旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号）、《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的有关规定，盐田区安全生产管理委员会办公室组织成立了盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组，对事故的责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

# 一、事故调查基本情况

2023年8月17日8时40分左右，在盐田区盐田街道盐梅路东港区1、2号地块，湖南格恩瑞钢结构工程有限公司1名施工人员，在对深圳市旭风环保科技有限公司的生产设备设施进行封装施工时触电，经抢救无效死亡，事故直接经济损失约175万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、盐田生态环境局组成的盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）。

经调查，调查组认定：该事故是一起施工单位不具备安全生产条件，现场安全管理缺失；建设单位未有效履行对承包方安全生产条件审查和安全检查职责；施工人员用电安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。2023年10月17日，深圳市盐田区人民政府批复同意事故调查组对事故性质的认定。

- （一）事故调查报告提出的责任追究意见

1.由司法机关对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司法定代表人李德军依法追究其刑事责任；

2.由区应急管理部门对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚；

3.由区住房和建设部门对深圳市旭风环保科技有限公司按照相关法律法规对其进行处理；

4.由区住房和建设部门对深圳市旭风环保科技有限公司法定代表人张功俊按照相关法律法规对其进行处理；

5.由深圳市旭风环保科技有限公司对封装施工现场管理人员代玺根据单位内部有关规定对其进行处理。

- （二）事故调查报告提出的事故防范整改措施

1.深刻吸取事故教训。事故相关责任单位根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；开展相关安全评价，补充完善存在的不足，不断提高单位的安全管理水平，防范事故的再次发生；

2.加强资质审核管理。深圳市旭风环保科技有限公司应认真落实本单位的安全生产主体责任，加强本单位的安全管理体系建设，配齐安全管理人员，制定并落实全员安全生产责任制；对发包的工程项目严格按照相关要求审核其安全生产条件，避免发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位，切实与承包单位签订专门的安全生产管理协议，认真组织对项目安全工作的统一管理，定时安全检查，对发现的问题隐患及时督促其整改，决不姑息，切实履行甲方职责；

3.落实安全生产条件。湖南格恩瑞钢结构工程有限公司，必须建立单位的安全管理体系、设置专职安全管理人员、制定相关安全管理制度和操作规程以及全员安全生产责任制；具备业务需要的特种作业人员，在临时用电、焊接以及高处作业施工时，必须使用取得相关资格的特种作业人员；必须加强安全投入，配备必要的施工设备设施，使单位切实具备安全生产条件；企业必须取得相关施工资质和安全生产许可证；

4.建筑主管部门要强化监管职责。区住房和建设局应切实履行工程相关安全监管职责，对辖区的相关工程施工监管要实现全覆盖，杜绝行业安全监管出现空白；

5.街道属地管理工作要压实。盐田街道办应切实履行本辖区的相关安全监管职责，深入开展安全检查，杜绝流于形式，对发现的安全生产隐患果断依法整治，决不手软，守住属地安全管理的基本底线。

# 二、评估概况

- （一）成立评估工作组

根据盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作的需要，我们成立了以区安委办牵头、区应急管理局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、盐田生态环境局及技术专家组成的事故评估工作组。

- （二）评估时间

根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的要求，评估工作组于8月份正式开展评估工作，分别开展了资料审查、座谈问询及查阅文件等工作；于9月2日-9日针对涉事企业开展实地检查整改落实情况及抽查3家施工工地现场。

（三）评估过程

1.资料审查:对照事故调查报告提出的建议和结案文档资料，对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司、深圳市旭风环保科技有限公司、深圳市盐田区盐田街道办事处、盐田区住房和建设局提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行资料审查；

2.座谈问询：了解湖南格恩瑞钢结构工程有限公司、深圳市旭风环保科技有限公司、深圳市盐田区盐田街道办事处盐田区住房和建设局整改工作开展情况。

3.查阅文件：

（1）核实司法机关对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司法定代表人李德军依法追究其刑事责任落实情况；

（2）核实区应急管理部门对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司按照相关法律法规进行行政处罚落实情况；

（3）核实区住房和建设部门对深圳市旭风环保科技有限公司按照相关法律法规进行处理落实情况；

（4）核实区住房和建设部门对深圳市旭风环保科技有限公司法定代表人张功俊按照相关法律法规进行处理落实情况；

（5）核实深圳市旭风环保科技有限公司对封装施工现场管理人员代玺根据其单位内部有关规定进行处理落实情况。

4.走访核查：由区应急管理局、区住房和建设局及评估组专家对涉事企业深圳市旭风环保科技有限公司进行了实地检查整改落实情况。结合相关问题的普遍程度，举一反三，抽查了盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目，落实临时用电整改工作情况。

# 三、责任追究意见落实情况

根据事故调查报告提出的处理、处罚建议，评估组对本次事故责任追究具体落实情况如下：

- （一）行政处罚的情况

1.李德军：男，55岁，湖南格恩瑞钢结构工程有限公司法定代表人、总经理、主要负责人，未取得建筑业主要负责人安全生产考核合格证书，不具备建筑施工安全生产知识和管理能力；未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施，施工设备不具备安全生产条件；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工程施工中存在的诸多生产安全事故隐患，对事故负有责任。

盐田区安全生产管理委员会办公室于2023年10月24日下达《涉嫌犯罪案件移送书》(盐安办字〔2023〕3号)，经查李德军涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将有关材料移送盐田公安分局立案侦查。

2.湖南格恩瑞钢结构工程有限公司：作为建筑施工单位，未落实本单位的安全生产主体责任，未取得相关施工资质和安全生产许可，未成立安全生产机构、设置专业安全管理人员，缺少相关特种作业人员，在不具备安全生产条件下进行施工；未制定全员安全生产责任制及相关安全管理制度和操作规程，违规使用未取得特种作业证的人员进行特种作业施工；现场安全管理缺失，未开展相关安全生产隐患排查，及时发现并消除施工过程中存在的事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月20日下达《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]41号，对湖南格恩瑞钢结构工程有限公司给予人民币350000元（叁拾伍万元整）罚款的行政处罚；

湖南格恩瑞钢结构工程有限公司不服行政处罚决定，于2024年1月16日向深圳市盐田区人民政府申请行政复议（通过邮寄方式）；

2024年3月19日深圳市盐田区人民政府下达《行政复议决定书》深盐府复决[2024]5号：维持被申请人深圳市盐田区应急管理局于2023年11月20日作出的《行政处罚决定书》（深盐）应急罚[2023]41号；

湖南格恩瑞钢结构工程有限公司不服行政处罚决及行政复议决定，于2024年4月15日向广东省深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼；

2024年9月3日广东省深圳市盐田区人民法院公开开庭审理，于2024年9月20日下达《行政判决书》（2024）粤0308行初2565号，驳回原告湖南格恩瑞钢结构工程有限公司的全部诉讼请求；

区应急管理局后续按规定开展的行政处罚仍在进行中。

3.深圳市旭风环保科技有限公司：作为建设单位，违规将工程项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位；未与工程承包单位签订有效的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；未对施工项目安全生产工作统一协调、管理，对施工单位存在的显著安全用电隐患未及时督促整改，未尽到建设单位相关责任。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年2月1日下达《建设工程安全生产违规行为红色警示通知书》440308DWHOSJS-2024-001，对深圳市旭风环保科技有限公司给予：红色警示3个月。

4.张功俊：男，29岁，深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人，未建立健全本单位的全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除发包工程项目存在的施工单位无施工资质和安全生产许可，无安全管理人员、特种作业人员等生产安全事故隐患，未尽到主要负责人相关责任。

深圳市盐田区住房和建设局于2024年2月1日下达《建设工程安全生产违规行为红色警示通知书》440308RYHOSJS-2024-001，对张功俊给予：红色警示3个月。

- （二）企业内部处理情况

代玺，男，41岁，深圳市旭风环保科技有限公司封装施工现场管理人员（借用深圳市金众混凝土有限公司盐田分公司的试用期员工），工作责任心不强，安全专业知识欠缺，对现场存在的安全事故隐患未能及时发现并督促其整改，现场安全管理不到位。

深圳市旭风环保科技有限公司于2023年11月1日发布《职务任免通知》解除代玺担任深圳市旭风环保科技有限公司所有职务并停发所有薪资及奖金。

# 四、事故防范整改措施落实情况

根据事故调查报告提出的整改措施，评估组对相关单位逐一对照落实情况如下：

- 深圳市旭风环保科技有限公司

公司事后根据要求对本单位的生产现状进行了安全评估，出具了安全评估报告；事后该公司尚未开展新的外包业务，但是补充了对第三方安全管理制度，加强了对外包业务施工队伍的资质和安全生产条件的审查；对本单位的用电设施如配电柜完善了漏电保护等，保证了安全用电条件。

- 湖南格恩瑞钢结构工程有限公司

该公司为外省（湖南）民营公司，公司管理条件极为简陋，事发后即停止营业，并对事故调查组做出的处罚结果提出上诉，因而对提出的整改措施建议无法落实。至今未能提供相关整改情况。

- （三）深圳市盐田区盐田街道办事处

1.强化在建工地巡查检查。盐田街道副处以上领导每月第一周带队到挂点社区检查在建工地，督促施工单位履行安全主体责任及“四个到位”，严格落实建筑工地各项安全措施；加大巡查力量的投入，增加巡查频次，组织街道、社区工作人员每周对辖区在建工地开展全覆盖安全巡查并建立检查台账，督促整改未戴安全帽、灭火器过期等隐患，并将相关情况报区主管部门；

2.开展在建工地安全隐患专项整治。聘请第三方资质机构开展在建工地专项排查整治，发现并督促整改电线乱接乱拉、消防器材未定期点检等隐患，扫除安全生产“盲区死角”；

3.加强安全生产宣传教育。每日通过微信群等多种方式向在建工地建设单位等企业推送安全警示教育、安全法律法规、安全常识，以典型案例督促各企业深刻吸取事故教训，加强自查自纠，杜绝一切隐患苗头；

下一步，街道将持续做好在建工地安全巡查，督促各单位落实安全隐患整改，切实防范各类安全事故发生。

- （四）深圳市盐田区住房和建设局

1.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第五部分“事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议”要求，对深圳市旭风环保科技有限公司进行相关处理，予以红色警示3个月；

2.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第五部分“事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议”要求，对深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人张功俊进行相关处理，予以红色警示3个月；

3.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第五部分“事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议”要求，督促深圳市旭风环保科技有限公司对代玺进行相关处理；

4.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第八部分“事故防范措施和整改建议”要求，督促事故相关责任单位根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，及时全面落实防范和整改措施，开展相关安全评价，补充完善存在的不足，不断提高单位的安全管理水平，防范事故的再次发生；

5.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第八部分“事故防范措施和整改建议”要求，督促深圳市旭风环保科技有限公司应认真落实本单位的安全生产主体责任，加强资质审核管理，制定并落实全员安全生产责任制，定时安全检查，对发现的问题隐患及时督促其整改，切实履行甲方职责；

6.已按照《盐田区旭风环保科技有限公司封装工程“8·17”一般触电事故调查报告》第八部分“事故防范措施和整改建议”要求，切实履行工程相关安全监管职责，对辖区的相关工程施工监管实现全覆盖，截至目前，累计出动检查人员3744人次，检查辖区在建工地及搅拌站1179项次，排查并整改相关问题4183处，发出责令整改文书752份，省动态扣分文书349份，停工整改文书25份，黄色警示15份，红色警示2份（详情见附件6）。

# 五、存在问题

（一）湖南格恩瑞钢结构工程有限公司因对事故调查报告处罚结果提出上诉，事后公司停止了经营，调查报告提出的整改措施未能落实。

（二）评估组对涉事企业深圳市旭风环保科技有限公司进行了实地检查，发现生产现场用电设施仍有安全隐患，如破碎机电动机电线裸露未套管等问题（已做整改）。

# 六、评估工作意见及建议

- （一）评估工作意见

经过事故评估组对相关单位开展资料审查、座谈问询、查阅文件、现场访核查，除了湖南格恩瑞公司及法人存在停止经营、起诉等特殊情况而存在滞后外，其他均落实了事故调查报告的事故防范和整改措施。

- （二）工作建议

1.湖南格恩瑞钢结构工程有限公司在上诉结束、恢复经营后，继续督促其落实事故调查报告的事故防范和整改措施建议；

2.经现场走访核查，深圳市旭风环保科技有限公司生产场所发现的个别安全用电问题，请区住建部门举一反三，吸取“8·17”事故教训，尽快督促问题整改，加强辖区施工现场的临时用电安全监管，杜绝“8·17”事故类似问题存在。